渝府办发〔2023〕30号

重庆市人民政府办公厅

关于做好2023年市级重点项目实施

有关工作的通知

各区县（自治县）人民政府，市政府有关部门，有关单位：

为深入贯彻党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会议、全国“两会”等精神，认真落实市委六届二次全会、市委经济工作会议等部署和《重庆市人民政府工作报告》安排，全面推进新时代新征程新重庆建设，持续深化“抓项目促投资”专项行动，加快推进2023年市级重点项目实施，经市政府同意，现就有关事项通知如下：

一、加快推进重点项目实施

2023年市级重点项目包括重点建设项目、重点前期规划研究项目。其中：重点建设项目1156个，总投资约3万亿元，年度计划投资约4300亿元；重点前期规划研究项目301个，总投资约1.4万亿元。各区县（自治县，以下简称区县）政府和市政府有关部门、有关单位要坚持以重点项目为载体落实重大战略，以重点项目为平台对接国家支持，以重点项目为抓手支撑投资稳定增长，全力推动前期项目早开工、在建项目早竣工、竣工项目早见效，助推实现全年经济增长预期目标。

二、全面优化重点项目工作机制

进一步优化完善市级重点项目有关工作制度，形成齐抓共管、高效运转的工作格局。优化落实市领导牵头联系调研重大项目工作机制，加强高位推动、指导协调。充分发挥市重大项目工作领导小组统筹协调、各重点工作专班分工调度等作用。健全项目计划闭环管理工作机制，强化跨领域、跨部门、跨层级、跨地域协同。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要按照《重庆市人民政府办公厅关于进一步完善全市重大项目推进机制的通知》（渝府办发〔2020〕8号）有关要求，认真落实项目法人主体责任、市级行业主管部门牵头责任、区县政府属地责任、有关部门配合责任，专班、专案、专人做好精准调度。市发展改革委要切实履行市重大项目工作领导小组办公室职能，牵头建立市级重点项目新开工、在建、前期工作“三张清单”，健全项目全过程计划管理，强化统筹调度服务。

三、持续深化重点项目谋划储备

深化全市重点项目“五年储备、三年滚动、年度实施”推进机制。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要结合“十四五”规划中期评估工作，聚焦主动融入服务国家重大战略、现代化新重庆建设发展重大需求，谋划引领性、牵引性、带动性强的重点项目，编制五年储备重点项目清单。市发展改革委要统筹重点项目前期工作和建设时序，做好行业间、区域间项目平衡，编制项目前期工作计划，加强储备项目动态管理，适时调整一批建设需求迫切的重点项目，及时启动前期研究，滚动纳入年度重点项目建设计划予以实施。

四、不断提升重点项目前期工作质量

各区县政府和市政府有关部门、有关单位要严格落实《重庆市人民政府办公厅关于印发〈市级重大项目前期工作管理办法〉的通知》（渝府办发〔2022〕96号）、《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）有关要求，加强重点项目前期工作计划、标准化、质量、责任制等管理。在科学评估的基础上，全面开展“十四五”规划储备重点项目、五年储备重点项目的前期工作，实现由“资金等项目”到“项目等资金”的转变。各区县政府要加大项目前期工作经费投入，推进科学论证。市发展改革委、市财政局要牵头进一步梳理重点项目前期工作经费需求，加强统筹保障。市政府有关部门要建立前期工作质量评估机制，全面加强对重点项目前期工作质量和进度的管理，对前期工作出现重大问题或失误的，按规定严肃追责问责。

五、统筹加强要素综合保障

市政府有关部门、有关单位要认真把握国家宏观政策，强化政策预研储备，把行之有效的经验做法、改革创新的实践成果及时固化为政策举措和制度规范，提升市级重点项目有关政策措施的含金量和精准度。坚持系统观念，强化涉及市级重点项目政策措施的统筹把关，慎重出台有收缩效应的政策，防止政策效应过度叠加影响项目建设进度和投资放量。建立健全项目库和资金池、资源要素池、资产池“一库三池”统筹匹配机制。畅通政府、金融机构、企业间的对接通道，用好信贷资金、债券资金、股权融资、保险资金等多种融资渠道。创新推广以项目自平衡为核心的投融资模式，挖掘项目自身经营收益，规范特许经营权管理，更好撬动社会资本参与投资。加快推动产业园区、旅游景区、高速公路等重点领域基础设施REITs上市发行。加快财政资金投入形成资产的盘活工作，回收资金优先保障新的重点项目建设，形成良性循环。做好建设用地统筹保障工作，市级重点项目建设用地优先纳入用地计划保障范围。

六、分级分类做好调度服务工作

各区县政府和市政府有关部门、有关单位要抓实市级重点项目“三张清单”，制定时间表和任务书，明确前期工作和建设实施关键节点，落实责任到人、分解目标到旬，分级分类开展调度服务。对计划新开工项目，要倒排开工计划，核对开工前置审批要件，抓紧开工准备，力争早落地、早开工、早放量；对在建项目，要及时梳理制约项目建设进度和投资放量的卡点难点问题；对前期工作项目，要加强前期工作技术方案、审查审批节点协同。对市级重点项目推进过程中的卡点难点问题，按照项目法人与区县政府、市级行业主管部门、市政府分管领导（重点工作专班等）等层级依次开展调度，其中百项重点关注项目由市政府督查办跟踪督办。各区县政府、市级行业主管部门要督促项目法人指定专人负责，通过投资项目在线服务监管平台（市重点项目运行监测系统）完善项目基本信息，并于每月25日前填报当月调度信息，其中完成投资数据应与报送统计部门联网直报数据保持一致。市重大项目工作领导小组办公室要加强日常监测、预警、提醒和调度工作，强化运行分析、卡点难点问题处理，对项目建设和有关工作进展情况进行通报，对进度严重滞后的项目责任单位负责人开展约谈。

七、持续强化重点项目督促考核

进一步完善有关考核机制，将市级重点项目推进情况纳入“经济报表”和“争先创优赛马比拼机制”，作为对市级部门、区县政府、市级投资集团考核的重要指标，实现以比赛抓项目建设、促投资放量。强化沟通交流，建立健全学习交流机制、典型问题案例复盘机制，推动提升市级重点项目整体建设水平。

附件：1．2023年市级重点建设项目

2．2023年市级重点前期规划研究项目

重庆市人民政府办公厅

2023年4月5日

（此件公开发布）

附件2

2023年市级重点前期规划研究项目

序号	项目名称	主要建设内容及规模	年度建设目标	牵头单位
一、产业优化升级
（一）制造业
1	重庆高新区化合物半导体项目	建设月产4万片8英寸碳化硅晶圆制造线和月产能4万—4.5万片8英寸碳化硅衬底生产线	开展可行性研究论证	西部科学城

重庆高新区

管委会
2	重庆高新区12英寸集成电路特色工艺线一期	建设月产2万片40—50纳米12英寸集成电路特色工艺线	开展可行性研究论证	西部科学城

重庆高新区

管委会
3	重庆高新区硅光量产线项目	建设月产6000片130纳米硅光8英寸量产线，支持SOI硅光等多种主流硅光工艺	开展可行性研究论证	西部科学城

重庆高新区

管委会
4	重庆高新区万帮综合能源总部及万帮星星能源储能电池系统先进制造基地项目	建设年产12GWh电芯和3GWh储能电池系统先进制造基地	开展规划方案设计	西部科学城

重庆高新区

管委会
5	大足立可休闲娱乐机车整车生产项目	建设年产6万辆越野摩托车整车及零部件、年产2万台车用电机生产基地	完成前期工作	大足区政府
6	长寿巴斯夫聚氨酯MDI优化提升项目	建设13.3万吨/年MDI精馏装置，生产硝基苯、苯胺、MDA、粗MDI中间产品，生产MDI终产品	开展规划方案设计	长寿区政府
7	涪陵制药厂太极医药城B区二期	建筑面积21.5万平方米，购置智能化设备1500余台（套）	开展可行性研究论证	涪陵区政府
8	长寿氟化工一体化项目	建设废盐综合利用30万吨/年离子膜法制造烧碱装置、5万吨/年R152a生产装置、5000吨/年三氟乙酸等生产线	完成前期工作，力争开工建设	长寿区政府
9	开州冠盛光伏玻璃生产基地一期	建设2×1200吨/日光伏玻璃生产线	开展可行性研究论证	开州区政府
10	长寿30万吨/年绿色低碳功能性新材料一体化项目	建设30万吨/年BDO及下游材料装置	开展规划方案设计	长寿区政府
11	綦江年产25万吨高导电节能型铝用碳材料和5万吨锂电池高端负极材料生产用箱板项目	建设年产25万吨高导电节能型铝用碳材料、5万吨锂电池高端负极材料生产线	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	綦江区政府
12	万州年产40万吨离子膜烧碱项目	建设年产40万吨烧碱、35万吨氯气及高附加值含氯精细化工产品生产线	开展可行性研究论证	万州区政府
13	涪陵东方希望聚酯项目	一期建设1条65万吨聚酯生产线以及公用辅助设施、办公设施等；二期建设1条65万吨聚酯生产线	开展可行性研究论证	涪陵区政府
14	涪陵建峰氟氯一体化项目	建设2.4万吨二氟一氯甲烷（R22）、1万吨四氟乙烯（TFE）、5500吨含氟聚合物等产品生产线	完成方案设计，推进前期手续办理	涪陵区政府
15	丰都光伏晶硅材料产业项目	建设以“单晶硅料—硅片—电池—组件”为主的光伏晶硅产业链，年产单晶硅10GW、切片10GW、电池10GW、组件10GW	完成前期工作，力争开工建设	丰都县政府
16	万州新材料产业园绿色建材基地	建设万州新材料产业园绿色建材基地	开展规划方案设计	万州区政府
17	璧山嘉陵特种装备产业基地	建设主厂区、特种装备生产区	完成前期工作，力争开工建设	璧山区政府
18	万州诗仙太白基酒生产项目	建设年产1.5万吨成品酒生产线	开展前期工作	万州区政府
（二）数字经济
19	綦江智慧城市5G融合建设项目	建设智慧城市IDC数据中心、边缘计算中心等智慧设施	开展可行性研究论证	綦江区政府
（三）现代服务业
20	綦江西部陆海新通道综合物流园区	建设综合物流园区，包括仓储厂房、园区道路、管网、智能化系统等设施	开展可行性研究论证	綦江区政府
21	韵达涪陵快递物流基地物流通道	全长2.5公里	开展前期工作	涪陵区政府
22	北碚东阳国际陆港物流园	打造位于东阳片区的陆港型国家物流枢纽	开展规划方案设计	北碚区政府
23	中国（重庆）军民融合科技产业园（长安四分厂片区）	对原有厂房进行改造升级，完善周边配套设施，聚焦军民融合，形成多功能复合型服务平台	开展规划方案设计	江北区政府
24	江北电测村片区消费升级项目	总建筑面积35万平方米	开展规划方案设计	江北区政府
25	北碚渝西高铁北碚南站TOD综合开发	总建筑面积50万平方米	开展规划方案设计	北碚区政府
26	大渡口金鳌山轨道TOD工程	总建筑面积35万平方米	开展规划方案设计	大渡口区政府
27	荣昌北站TOD综合开发项目	商业综合体总建筑面积10万平方米	开展规划方案设计	荣昌区政府
28	南岸龙门浩老街二期	总建筑面积4.6万平方米	开展规划方案设计	南岸区政府
29	沙坪坝陆海新通道西部国际物流总部基地	总建筑面积25.9万平方米	开展规划方案设计	沙坪坝区政府
二、科技创新
30	积声科学装置	研制利用声波驱动实现1000亿Pa极端压强条件科学装置及超声效应精确测量装置，建设相关地下实验室及配套设施	开展方案设计	市科技局
31	三峡库区生态环境综合监测研究示范站	建设水环境科研分析实验室、水生态科研分析实验室、土壤制样流转中心等	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	市生态环境局
32	中子科技氘氚科学装置建设及中子科技产业创新项目	建设大型中子科学实验装置，新建中子科技产业创新项目载体约13.8万平方米，打造中子科学核心领域科研平台、公共技术服务平台和产业化应用转化平台	开展规划方案设计	西部科学城

重庆高新区

管委会
33	空间太阳能电站无线电力传输综合研究设施	由空间复杂环境高压电力研究平台、远距离微波能量收发研究平台、大微波与电离层相互作用研究平台构成	开展规划方案设计	璧山区政府
34	重庆国际免疫研究院模式动物中心及中试中心基础设施配套建设项目	总建筑面积1.6万平方米，建设模式动物中心、生物医药研发中试平台	开展规划方案设计	巴南区政府
35	长江上游水土保持生态科技园示范园（永川）	总建筑面积1.9万平方米，建设院士工作站及水土流失综合治理措施展示平台	开展可行性研究论证	永川区政府
36	沙坪坝五云（量子器件与材料）实验室	总建筑面积6万平方米，聚焦量子器件与材料两大方向，组建重庆量子科学研究院	开展规划方案设计	沙坪坝区政府
37	沙坪坝井口高新技术智慧产业园	总建筑面积16万平方米	开展可行性研究论证	沙坪坝区政府
38	沙坪坝嘉陵智慧湾区设计谷	总建筑面积23万平方米	开展可行性研究论证	沙坪坝区政府
39	国家生猪技术创新中心（区域性种业创新基地）	总建筑面积8万平方米，建设顶级父系猪育种基地、国家核心种公猪站、中国地方猪种质资源冷冻保存库等	完成前期工作，力争开工建设	荣昌区政府
40	荣昌双城经济圈科技创新中心	总建筑面积5.1万平方米	完成前期工作，力争开工建设	荣昌区政府
41	江北迈基诺基因科技产业园	建设迈基诺总部基地、科研大楼、生产车间等	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	江北区政府
三、乡村振兴
42	秀山城郊现代农业生态园	新建农业观光休闲步道12公里	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	秀山县政府
43	秀山清溪农业园区农产品加工园基础设施建设项目	总建筑面积5万平方米，新建标准化加工厂房等	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	秀山县政府
44	荣昌国家现代农业产业园特色农产品加工区	总建筑面积15万平方米	完成前期工作，力争开工建设	荣昌区政府
45	巴南国际农产品加工园	建设火锅食材基地、农产品加工设计赋能中心、综合服务中心等	开展规划方案设计	巴南区政府
46	荣昌猪稳产保供基地	养殖基地存栏2400头基础母猪，年出栏2.8万头商品肉猪，外供仔猪2.2万头	开展规划方案设计	荣昌区政府
四、城市更新提升
（一）现代基础设施网络
铁路
47	黔江至吉首段高铁	全长45公里	完成前期工作，力争开工建设	市发展改革委
48	广安至涪陵铁路	全长120公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
49	安（康）张（家界）铁路	重庆境内长215公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
50	黔江至万州高速铁路	全长223公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
51	涪陵至武隆高铁联络线	全长80公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
52	渝贵高铁	重庆境内长153公里	开展可行性研究论证	市发展改革委
轨道
53	轨道交通第五期建设规划项目	全长250公里，60座车站	开展建设规划编制及相关线路可研报告编制工作	市住房

城乡建委
54	市郊铁路中心城区至南川线	全长74.2公里，7座车站	完成前期工作，力争开工建设	市住房

城乡建委
55	市郊铁路璧山至大足线	全长56公里，9座车站	完成前期工作，力争开工建设	市住房

城乡建委
56	市郊铁路中心城区至綦江（万盛）线	全长79公里，13座车站	完成前期工作，力争开工建设	市住房

城乡建委
机场
57	重庆新机场	规划建设平行跑道、航站楼以及相关配套设施	完成选址，开展规划方案设计	市交通局

市发展改革委
58	璧山正兴综合交通枢纽	开展市郊铁路永川线结构加固、预留西环线等铁路车站结构、实施河道改迁等工程	开展可行性研究论证	市住房

城乡建委
59	开州通用机场及连接道工程	建设800×30米跑道、200×140米机坪以及3000平方米的航管综合楼等	完成前期工作，力争开工建设	开州区政府
长江上游航运中心
60	涪江渭沱船闸升级改造工程	改扩建四级船闸1座，渠化航道25公里	开展规划方案设计	市交通局
61	嘉陵江草街库尾航道整治工程	按内河三级标准整治嘉陵江航道72公里，配备航标等	开展规划方案设计	市交通局
62	乌江彭水船闸改扩建工程	新建船闸1座，满足1000吨级船舶通行	开展可行性研究论证	市交通局
63	井口航电枢纽	建设电站厂房、船闸、泄洪建筑物等，装机20万千瓦	开展可行性研究论证	市交通局
64	云阳复兴港	年通过能力100万吨，提升航道等级至2级	开展规划方案设计	云阳县政府
65	开州小江航道等级提升项目	整治小江航道51公里（含拆除重建小江电站大桥）	开展可行性研究论证	开州区政府
66	奉节物流园夔门港口码头一期工程及长江水上绿色综合服务区	年通过能力150万吨，提升航道等级至2级	完成前期工作，力争开工建设	奉节县政府
67	重庆港涪陵港区清溪作业区	建设5000吨级通用泊位 1 个	完成前期工作，力争开工建设	涪陵区政府
68	巫山县红石梁综合货运码头	建设多用途泊位2个，散货泊位2个，新能源码头泊位2个以及配套设施，后方仓储物流区1个	完成前期工作，力争开工建设	巫山县政府
公路
69	渝宜高速公路长寿至梁平段改扩建工程	全长97公里	开展可行性研究论证	市交通局
70	沿江高速公路南线万州至巴东段	全长164公里	开展可行性研究论证	市交通局
71	沿江高速公路北线涪陵至万州段	全长148 公里	开展可行性研究论证	市交通局
72	涪陵北环高速公路	全长24公里	开展可行性研究论证	市交通局
73	渝邻高速公路改扩建工程	全长35公里	开展可行性研究论证	市交通局
74	绕城高速公路改扩建工程	全长188公里	开展可行性研究论证	市交通局
75	酉阳至永顺高速公路	全长108公里	开展规划方案设计	酉阳县政府
76	开州至宣汉高速公路	全长150公里，重庆境内长25公里	开展规划方案设计	开州区政府
77	云阳龙缸至利川高速公路	全长40公里	开展规划方案设计	云阳县政府
78	巫山至官渡高速公路	全长18.1公里	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	巫山县政府
79	合川大石至武胜赛马高速公路	全长43公里	开展可行性研究论证	合川区政府
80	城口至万源高速公路城口段	全长28.5公里	完成前期工作，力争开工建设	城口县政府
81	秀山至来凤高速公路	全长108公里，重庆境内长60公里	开展规划方案设计	秀山县政府
82	城口至宣汉至大竹至邻水高速公路城口段	全长13公里	开展规划方案设计	城口县政府
83	沪蓉高速公路分水至高梁段扩能工程	全长18公里	开展前期工作	万州区政府
84	万盛至正安高速公路	全长68.7公里	完成前期工作	万盛经开区

管委会
85	安稳至习水高速公路	全长32公里	完成前期工作，力争开工建设	綦江区政府
86	大足至安岳高速公路	全长54.6公里	开展项目前期工作，推动项目纳入四川省规划	大足区政府
87	黔江至务川高速公路	全长120公里，重庆境内长40公里	完成前期工作，力争开工建设	黔江区政府
88	安岳至荣昌至合江高速公路（荣昌城区至吴家段）	全长32公里	开展规划方案设计	荣昌区政府
89	巫溪至城口高速公路	全长143.5 公里	开展可行性研究论证	巫溪县政府
90	合川至北碚至渝北高速公路	全长59公里	开展可行性研究论证	北碚区政府
91	梁平至忠县至石柱高速公路	全长78.5公里	开展规划方案设计	忠县政府
92	江东至白涛高速公路	全长25公里	开展规划方案设计	涪陵区政府
93	璧山七塘至合川草街高速公路	全长26公里	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	北碚区政府
94	荣昌环线高速公路	全长23.6公里	完成前期工作，力争开工建设	荣昌区政府
95	丰都游轮辅港至南天湖至仙女山机场高速公路	全长39.7公里	完成前期工作，力争开工建设	丰都县政府
市政
96	土湾嘉陵江大桥	全长9公里	开展可行性研究论证	市住房

城乡建委
97	小南海长江大桥	全长14.4公里	完成前期工作，力争开工建设	市住房

城乡建委
98	果园长江大桥	全长3.6公里	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	市住房

城乡建委
99	铜罐驿长江大桥	全长6.9公里	开展可行性研究论证	市住房

城乡建委
100	支坪长江大桥	全长5.3公里	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	市住房

城乡建委
101	佛耳岩长江大桥	全长5.6公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
102	兜子背两江隧道	全长3公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
103	朝天门两江隧道	全长4.6公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
104	蔡家隧道	全长9.2公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
105	鹿角复线隧道	全长5.2公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
106	曾家隧道	全长8.4公里	开展前期工作	市住房

城乡建委
107	平顶山隧道	全长2.5公里	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	市住房

城乡建委
108	悦港隧道	全长2.9公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
109	巴南鱼胡路隧道	全长9.4公里	开展规划方案设计	巴南区政府
110	云篆山隧道	全长8.7公里	开展规划方案设计	巴南区政府
111	内环东南半环改造	全长51.6公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
112	快速路五纵线扩容改造工程	全长14.2公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
113	快速路三横线扩容改造工程	全长7.1公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
114	快速路六横线	全长46.6公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
115	快速路八横线白市驿隧道至黄桷坪大桥段	全长8.6公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
116	渝蓉高速公路连接道	全长18.8公里	开展前期工作	市住房

城乡建委
117	渝遂立交改造三期	全长0.5公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
118	鱼洞长江大桥南桥头立交	鱼洞长江大桥南引道与规划道路相交节点	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
119	加工区立交	全长1.7公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
120	中梁山东侧沿山路一期工程	全长14.1公里	完成前期工作，力争开工建设	市住房

城乡建委
121	中梁山东侧沿山路二期工程	全长23.2公里	开展前期工作	市住房

城乡建委
122	珊瑚大道东延伸段	全长5.4公里	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
123	华岩隧道东延伸段	全长5公里	开展规划方案设计	巴南区政府
124	巴南公平大道	全长14.5公里	开展规划方案设计	巴南区政府
125	巴南南湖大道	全长15公里	开展规划方案设计	巴南区政府
126	巴南茶园至木洞连接道	全长8.2公里	开展规划方案设计	巴南区政府
127	南岸南滨路东延伸段	全长29.8公里	完成前期工作，力争开工建设	南岸区政府
128	南岸植物园至快速路六纵线连接道	全长7公里	开展规划方案设计	南岸区政府
129	南岸广黔路道路拓宽及景观提档升级工程	全长3.6公里	开展规划方案设计	南岸区政府
130	南岸黄明路道路拓宽及景观提档升级工程	全长5.9公里	开展规划方案设计	南岸区政府
131	大渡口互助片区路网	全长6.5公里	开展规划方案设计	大渡口区政府
132	黛山大道北碚段	全长8.3公里	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	北碚区政府
133	沿山产业大道沙坪坝段	全长12.5公里	完成施工图设计	沙坪坝区政府
134	涪陵新石大道一期项目	全长6.6公里	开展规划方案设计	涪陵区政府
135	万云快速路卡梁至塘坊段	全长19.6公里	开展前期工作	万州区政府
136	梁平竹海大道延伸段	全长6.8公里	开展规划方案设计	梁平区政府
137	梁平高新大道草堂路至二环路段	全长3.6公里	开展规划方案设计	梁平区政府
138	垫江东部新区支路	全长10公里	开展可行性研究论证	垫江县政府
139	垫江县城至高新区高安组团产业大道	全长11.7公里	完成前期工作，力争开工建设	垫江县政府
多渠道能源网
140	开州重型燃机多联供项目	装机规模140万千瓦	开展规划方案设计	开州区政府
141	长寿燃机项目	装机规模108万千瓦	开展可行性研究论证	长寿区政府
142	铜梁燃机项目	装机规模100万千瓦	开展可行性研究论证	铜梁区政府
143	黔江燃机项目	装机规模48万千瓦	开展规划方案设计	黔江区政府
144	南川燃机项目	装机规模30万千瓦	开展规划方案设计	南川区政府
145	綦江蟠龙抽水蓄能电站二期	装机规模120万千瓦	开展可行性研究论证	綦江区政府
146	涪陵太和抽水蓄能项目	装机规模120万千瓦	开展规划方案设计	涪陵区政府
147	武隆银盘抽水蓄能项目	装机规模120万千瓦	完成项目预可研审查，开展项目可行性研究论证	武隆区政府
148	石柱中益、沙子、陆塘风电项目	装机规模10万千瓦	开展可行性研究论证	石柱县政府
149	巫溪朝阳洞、天元风电项目	装机规模10万千瓦	开展可行性研究论证	巫溪县政府
150	奉节朱衣风电项目	装机规模7.5万千瓦	开展可行性研究论证	奉节县政府
151	奉节甲高光伏项目	装机规模10万千瓦	开展可行性研究论证	奉节县政府
152	城口坪上光伏项目	装机规模5万千瓦	开展可行性研究论证	城口县政府
153	万州蒲叶林三期风电项目	装机规模2万千瓦	开展可行性研究论证	万州区政府
154	石柱风电项目	装机规模20万千瓦	开展规划方案设计	石柱县政府
155	酉阳龙洞湾二期分散式风电项目	装机规模3万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
156	酉阳旗号岭风电项目	装机规模5.5万千瓦	开展规划方案设计	酉阳县政府
157	酉阳碳山盖风电项目	装机规模19.5万千瓦	开展规划方案设计	酉阳县政府
158	酉阳矿元盖风电项目	装机规模9万千瓦	开展规划方案设计	酉阳县政府
159	酉阳银岭盖风电项目	装机规模10万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
160	酉阳贾盖风电项目	装机规模10万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
161	酉阳何家界风电项目	装机规模8万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
162	酉阳大坪盖风电项目	装机规模10万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
163	南川民主镇风电项目	装机规模15万千瓦	开展规划方案设计	南川区政府
164	秀山风电项目	装机规模24万千瓦	开展规划方案设计	秀山县政府
165	奉节大树风电项目	装机规模5万千瓦	完成风资源评估论证，开展工程可行性研究论证	奉节县政府
166	奉节平安风电项目	装机规模5万千瓦	完成风资源评估论证，开展工程可行性研究论证	奉节县政府
167	奉节杉树包三期风电项目	装机规模3万千瓦	开展可行性研究论证	奉节县政府
168	奉节分水岭二期风电项目	装机规模10万千瓦	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	奉节县政府
169	奉节分水岭三期风电项目	装机规模20万千瓦	开展可行性研究论证	奉节县政府
170	酉阳李家盖二期风电项目	装机规模8万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
171	酉阳轿子顶二期风电项目	装机规模8.5万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
172	酉阳天龙山风电项目	装机规模10万千瓦	开展可行性研究论证	酉阳县政府
173	云阳江口光伏发电项目	装机规模10万千瓦	开展规划方案设计	云阳县政府
174	云阳南溪光伏发电项目	装机规模10万千瓦	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	云阳县政府
175	綦江工业园区屋顶分布式光伏项目	建设峰值装机功率13万千瓦时及相关配套设施	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	綦江区政府
176	巫溪田坝光伏项目	装机规模7万千瓦	完成前期工作，力争开工建设	巫溪县政府
177	巫溪樟木垭农（林）光互补光伏发电项目	装机规模10万千瓦	完成前期工作，力争开工建设	巫溪县政府
178	武隆独立化学储能项目	建设10万千瓦/20万千瓦时集中式化学储能项目	完成前期工作，力争开工建设	武隆区政府
179	伏牛溪油库搬迁	新建长寿沙溪油库项目，扩容改造永川油库项目，新建兰成渝管道末端及配套管道改迁项目、璧山至巴南至长寿成品油管道项目，推动伏牛溪油库搬迁	开展项目前期工作	市能源局
180	忠县万顺场储气库建设工程	新建大型集注站1座及注采井场，新钻20余口注采井，各类管道长度约40公里	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	忠县政府
181	綦江丁山页岩气输气管道工程	新建95.2公里天然气输气管线，设计年输送气量10亿立方米	完成前期工作，力争开工建设	市能源局
182	綦江日处理200万方页岩气液化储备调峰及综合利用项目	建设日处理200万方页岩气液化储备调峰及综合利用项目	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	綦江区政府
183	南川迪升LNG项目	建成日处理100万标方页岩气液化工厂	开展规划方案设计	南川区政府
现代水网
水利工程
184	长征渠引水工程	大型水利工程，建设水源、输水工程等	开展规划方案设计	市水利局
185	川渝东北一体化（重庆中部）水资源配置	大型水利工程，建设水源、输水工程等	完成规划方案设计，力争启动可行性研究报告编制	市水利局
186	渝南水资源配置工程	大型水利工程，建设水源、输水工程等	开展规划方案设计	市水利局
187	长江上游干流重庆段防洪达标治理三期工程三期	治理长江上游干流	完成工程可行性研究报告编制	市水利局
188	万州大滩口水库	大型水库，总库容1.4亿立方米	完成工程可行性研究报告编制	万州区政府
189	巫溪峡郡水库	大型水库，总库容1.3亿立方米	开展规划方案设计	巫溪县政府
190	江津福寿岩水库	大型水库，总库容1.2亿立方米	完成工程可行性研究报告编制、报审	江津区政府
191	秀山平邑水库	大型水库，总库容1.1亿立方米	开展可行性研究论证	秀山县政府
192	黔江渔滩水库工程	大型水库，总库容1亿立方米	开展前期工作	黔江区政府
193	忠县香山水库	大型水库，总库容1亿立方米	开展规划方案设计	忠县政府
194	巫溪咸水水库	中型水库，总库容4720万立方米	开展规划方案设计	巫溪县政府
195	丰都飞龙水库	中型水库，总库容3000万立方米	完成前期工作，力争开工建设	丰都县政府
196	涪陵龙马水库	中型水库，总库容3000万立方米	完成前期工作，力争开工建设	涪陵区政府
197	奉节天赐湖水库	中型水库，总库容1757万立方米	开展可行性研究论证	奉节县政府
198	万州杨家河水库	中型水库，总库容1688万立方米	开展可行性研究论证	万州区政府
199	万州双河口水库	中型水库，总库容1116万立方米	开展初步设计	万州区政府
200	綦江獐狮坝水库	中型水库，总库容1100万立方米	开展可行性研究论证	綦江区政府
201	巫山大丘塝水库	中型水库，总库容1110万立方米	开展可行性研究论证	巫山县政府
202	石柱七曜湖水库	中型水库，总库容1070.9万立方米	完成前期工作，力争开工建设	石柱县政府
203	武隆大洞河水库	中型水库，总库容1067万立方米	开展可行性研究论证	武隆区政府
204	忠县两河水库	中型水库，总库容1064万立方米	开展可行性研究论证	忠县政府
205	酉阳夹州水库	中型水库，总库容1050万立方米	开展可行性研究论证	酉阳县政府
206	梁平银河桥水库	中型水库，总库容1043万立方米	完成施工图设计	梁平区政府
207	云阳福泰水库	中型水库，总库容1032万立方米	开展可行性研究论证	云阳县政府
城乡供水
208	悦来水厂四期扩建工程	扩建供水规模40万吨/日	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	市城市管理局
209	丰收坝水厂三期扩建工程	扩建供水规模30万吨/日	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	市城市管理局
210	涪陵李渡新区水厂一期	新建供水规模10万吨/日	完成前期工作，力争开工建设	涪陵区政府
211	永川城区第四水厂及配套管网工程	新建供水规模30万吨/日	开展征地报件工作	永川区政府
212	綦江区城乡供水一体化工程	新建（改造）一批水处理设施，新建输配水管道及其他供水设施	开展规划方案设计	綦江区政府
（二）城市更新
213	主城区东部片区干线综合管廊	全长42公里，收纳电力、给水、通信、中水等4类管线入廊	开展可行性研究论证	市住房

城乡建委
214	主城区西部片区干线综合管廊	收纳电力、给水、通信、中水等4类管线入廊	开展可行性研究论证	市住房

城乡建委
215	主城区北部片区干线综合管廊	远期规模121.2公里，收纳电力、给水、通信、中水等4类管线入廊	开展可行性研究论证	市住房

城乡建委
216	綦江永桐新城综合管廊建设工程	建设综合管廊主干网9.8公里、支线10.2公里	开展可行性研究论证	綦江区政府
217	渝中长滨治理提升项目	全长4.7公里	开展规划方案设计	渝中区政府
218	渝中菜园坝滨江城	建设集高铁、轨道、码头、公交于一体的现代综合交通枢纽	开展前期工作	渝中区政府
219	广阳岛长江经济带绿色发展望江片区一期项目	道路全长11.5公里	完成方案设计，推进前期手续办理	江北区政府
220	江北嘴地下贯通工程	道路全长9.8公里	开展规划方案设计	江北区政府
221	荣昌东湖湾片区综合开发	用地面积197公顷	开展规划方案设计	荣昌区政府
222	北碚东阳片区城市更新项目	打造展会一条街，进行老旧小区改造、老旧街区改造、环境改造等	开展规划方案设计	北碚区政府
223	璧山绿色新型材料发展基础设施建设项目	建设道路、公园等	完成前期工作，力争开工建设	璧山区政府
224	璧山循环经济发展基础设施建设项目	建设道路等配套基础设施	完成前期工作，力争开工建设	璧山区政府
225	巴南环理工大学双创示范圈配套道路工程	全长3公里	开展规划方案设计	巴南区政府
226	开州城区停车场综合智能升级改造项目	建设停车楼、综合管网、设施设备及安装、绿化景观、停车场改造等	开展规划方案设计	开州区政府
227	南岸软件园D区配套基础设施项目	总建筑面积12万平方米	开展规划方案设计	南岸区政府
228	大足石刻文化城核心区综合整治（高铁站广场配套设施）	建设市政道路、交通设施、市政综合管网化等	完成前期工作	大足区政府
229	垫江东门片区综合市场更新项目	改造幼儿园、拆除桂东菜市场、新建农贸市场等	开展规划方案设计	垫江县政府
230	开州环汉丰湖片区生态系统提升及产城景融合发展项目	对乌杨岛、井泉片区、竹溪高铁片区实施片区开发建设	开展规划方案设计	开州区政府
231	永川西部智能网联新能源汽车城自动驾驶科技创新产业基地	打造智能网联汽车综合测试与创新应用示范基地	开展规划方案设计	永川区政府
232	长寿经开区国际交流展示中心	总建筑面积10万平方米	开展规划方案设计	长寿区政府
233	沙坪坝东部城区保障性租赁住房建设	总建筑面积13.5万平方米	推进项目可研、用地规划许可、工程规划许可等前期手续办理	沙坪坝区政府
234	沙坪坝成渝中线高铁站科学城片区开发项目	对科学城高铁站成渝中线部分区间增加上盖结构，开展片区综合开发	开展规划方案设计	沙坪坝区政府
235	石柱方斗山绿色新型建材产业园	建设年产1000万吨砂石骨料生产线、高钙石灰岩生产线、饰面石材生产线	完成前期工作，力争开工建设	石柱县政府
236	武隆园区旅游装备及消费品产业园	打造旅游装备及消费品产业园	开展可行性研究论证	武隆区政府
237	沙坪坝青凤高科产业园二期	建设青凤高科产业园二期配套基础设施	完成施工图设计	沙坪坝区政府
238	沙坪坝新媒体总部经济产业园	总建筑面积7.3万平方米	开展规划方案设计	沙坪坝区政府
五、生态环保
（一）生态系统修复治理
239	北碚土石方资源综合利用效益提升项目	对渣土进行综合利用，开发利用矿产资源	开展规划方案设计	北碚区政府
240	奉节长江南岸库岸修复综合治理工程永乐镇陈家社区至白龙段	道路全长16公里、库岸整治全长16.6公里	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	奉节县政府
241	武隆森林品质提升工程	实施林相改造2万亩，对156万亩符合条件的乔木林地开展林业碳汇开发	开展规划方案设计	武隆区政府
（二）污水垃圾处理
242	唐家沱污水处理厂四期扩建工程	处理生活污水，处理规模为20万吨/日	开展规划方案设计	市住房

城乡建委
243	大足石刻文创园污水处理厂及管网建设工程	处理规模1万吨/日	完成前期工作	大足区政府
244	武隆白马循环再生经济产业园项目	一期建设固体废物处置场1座、处理能力500吨/日污水处理厂1座	完成工程可行性研究报告编制	武隆区政府
六、文化
245	重庆非物质文化遗产博览馆	总建筑面积1万平方米	开展规划方案设计	市文化旅游委
246	重庆博物馆新馆	总建筑面积6万平方米	开展可行性研究论证	市文化旅游委
247	重庆图书馆分馆	总建筑面积8万平方米	开展可行性研究论证	市文化旅游委
248	重庆自然博物馆园区建设项目	总建筑面积2.8万平方米	开展规划方案设计	市文化旅游委
249	市奥体中心综合馆	建设1座总建筑面积16.7万平方米、观众席位1.5万—1.8万座的综合赛事体育馆	开展规划方案设计	市体育局
250	重庆仙女山体育综合训练基地	总建筑面积3万平方米	完成前期工作，力争开工建设	市体育局
251	重庆国际小球赛事中心	建设国际网球赛事中心和国际乒羽赛事中心	开展规划方案设计	大渡口区政府
252	永川西部欢乐城旅游度假区	建设疯狂动物主题街区、冰雪运动综合体、山水运动馆等，打造国家级旅游度假区	开展规划方案设计	永川区政府
253	武隆归原艺术农业旅游三期项目	建设文创体验区、民宿、影视文化基地等	开展规划方案设计	武隆区政府
254	云阳侏罗纪世界（中国）恐龙公园	建设大型室内外沉浸式游乐主题园、国际特效工作摄影棚等	开展规划方案设计	云阳县政府
255	巫山长江三峡巫峡神女片区生态环境质量提升与旅游开发一体化发展项目	建设巫峡神女片区乡村生态振兴示范工程、巫峡神女片区自然生态环境保护与修复工程等	完成前期工作，力争开工建设	巫山县政府
256	渝中大鹅岭景区	串联鹅岭公园、虎头岩公园、红岩公园、半山崖线、关岳庙、李子坝历史文化街区等	开展规划方案设计	渝中区政府
257	武隆云上恋桥文化产业项目	总建筑面积4.4万平方米，建设索道、黄蜡李子林、绣球花海等	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	武隆区政府
258	武隆羊角温泉不夜城	总建筑面积9.2万平方米	开展规划方案设计	武隆区政府
259	酉阳龙潭古镇文旅配套基础设施综合提升工程	进行古镇人居环境改善及整治，新建游客接待中心、文化广场等	开展规划方案设计	酉阳县政府
260	江北明月湖片区周边基础设施建设项目	建设明月湖环湖公路、污水管网、明月湖库岸整治、明月湖水上运动基地等	开展规划方案设计	江北区政府
261	江北五宝国际生态运动城接待中心	建设温泉酒店、赛事发布中心、城市展厅、停车场、公交换乘中心、地面广场等	开展规划方案设计	江北区政府
262	南岸较场坝至铁山坪索道工程	建设索道、配套公共停车场等	开展规划方案设计	南岸区政府
263	南岸桂花新村至一棵树缆车及配套设施工程	建设景区游客接待中心、缆车、栈道、景观聚散广场等	开展规划方案设计	南岸区政府
264	酉阳酉水河景区提档升级工程	新建游客接待中心、停车场，打造商业天街、特色民宿等	开展规划方案设计	酉阳县政府
265	合川东津沱数字文创基地	保护、修缮、加固和功能改造原重棉四厂厂区，打造特色数字文创园区	开展规划方案设计	合川区政府
266	北碚采煤沉陷区天府户外拓展训练基地	建设展览馆、室外展场、综合训练场等	完成前期工作，力争开工建设	北碚区政府
267	大足巴岳山生态康养基地	建设集禅茶康养、禅茶研学、禅茶深度体验、医疗康养、团建等于一体的康养研学团建基地	开展可行性研究论证	大足区政府
268	万盛奥陶纪（板辽湖）水世界项目	围绕板辽湖及周边区域，建设商业水街、水上乐园、音乐喷泉、跑马场等	开展规划方案设计	万盛经开区

管委会
269	大足龙水湖旅游度假区综合整治提升	对现有游乐设施升级改造，构建“休闲运动+康体疗养+研学体验+主题游乐+创意夜游”等5类的休闲度假产品体系	开展前期工作	大足区政府
270	大足石刻文化城石窟寺保护利用国际交流基地配套设施	建设交流基地配套宴会厅、会议中心、文化展示厅以及其他附属配套设施	完成前期工作，力争开工建设	大足区政府
271	武隆高端民宿建设项目	改建及新建5处高端民宿及配套	开展规划方案设计	武隆区政府
272	红岩文化公园景区旅游基础设施	建设景区旅游基础设施	完成前期工作，力争开工建设	市文化旅游委
七、民生
（一）健康
273	重庆市人民医院两江院区二期	总建筑面积9万平方米，床位500张	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	市卫生健康委
274	重庆市疾病预防控制中心迁建二期工程	总建筑面积7.3万平方米	开展可行性研究论证	市卫生健康委
275	綦江区永桐医院	总建筑面积10万平方米，床位600张	开展可行性研究论证	綦江区政府
276	大足区中医院中医特色重点医院	总建筑面积3万平方米，床位400张	完成前期工作，力争开工建设	大足区政府
277	国家中医紧急医学救援基地	新建紧急医学救援业务用房3.6万平方米，实施相关配套设施建设	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	永川区政府
278	垫江县人民医院外科住院楼	总建筑面积5.2万平方米，床位530张	完成前期工作，力争开工建设	垫江县政府
279	垫江县人民医院门急诊医技综合楼	总建筑面积3.8万平方米	完成前期工作，力争开工建设	垫江县政府
280	南川区人民医院新城分院	总建筑面积4.8万平方米，床位300张	开展规划方案设计	南川区政府
281	垫江县疾病预防控制中心	总建筑面积1万平方米	开展可行性研究论证	垫江县政府
282	酉阳县疾病预防控制中心业务综合大楼扩建项目	总建筑面积1万平方米，床位300张	开展规划方案设计	酉阳县政府
283	秀山县疾病预防控制中心迁建项目	总建筑面积0.9万平方米	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	秀山县政府
（二）就业和社会保障
284	武隆消防训练基地、指挥中心及棉花坝特勤消防站工程	总建筑面积1.9万平方米，新建训练基地用房及消防救援指挥中心、特勤消防站、综合应急物资储备仓库以及公用工程、基础设施及综合管网配套等	完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作	武隆区政府
285	重庆市应急救援综合实训演练基地	建设“一基地三中心”，多灾种实训演练基地、数字化模拟训练中心、物资装备保障中心和训练保障中心	完成前期工作，力争开工建设	大足区政府
286	铜梁科创新城人才公寓	总建筑面积40.5万平方米	开展可行性研究论证	铜梁区政府
（三）教育
287	中国（重庆）职业技能公共实训中心二期	总建筑面积4万平方米	开展规划方案设计	市人力社保局
288	重庆工贸职业技术学院新城区校区	总建筑面积12.7万平方米	开展初步设计	涪陵区政府
289	武隆教育实践基地配套项目	总建筑面积4.6万平方米	完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作	武隆区政府
290	重庆体育职业学院	总建筑面积32.8万平方米	开展规划方案设计	市体育局
291	奉节职教中心扩建升院工程	总建筑面积10万平方米	完成方案设计，开展地灾评估、地址勘察等前期工作	奉节县政府
292	秀山技工学校	总建筑面积5万平方米	完成前期工作，力争开工建设	秀山县政府
293	江北观音桥中学	总建筑面积14万平方米，72个班级	开展规划方案设计	江北区政府
294	秀山高新区中学	总建筑面积6.7万平方米，20个班级	完成前期工作，力争开工建设	秀山县政府
295	荣昌之芯义务教育配套项目	总建筑面积7万平方米，50个班级	开展规划方案设计	荣昌区政府
296	巫溪凤凰巴蜀中学、人和街小学	总建筑面8.8万平方米，84个班级	开展前期工作	巫溪县政府
297	巫溪重师附中、附小	总建筑面积7.1万平方米，72个班级	开展前期工作	巫溪县政府
298	江北保税港小学	总建筑面积3万平方米，36个班级	完成施工图设计	江北区政府
299	北碚作孚小学	总建筑面积3万平方米，48个班级	开展规划方案设计	北碚区政府
300	石柱好望山小学	总建筑面积1.8万平方米，42个班级	完成前期工作，力争开工建设	石柱县政府
301	垫江文化路幼儿园	总建筑面积7600平方米，24个班级	开展规划方案设计	垫江县政府

抄送：市委办公厅，市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市监委，

市高法院，市检察院，重庆警备区。

重庆市人民政府办公厅 2023年4月12日印发